Projet PHP - Helpdesk (Planning)

Objectif

Créer un mini helpdesk fonctionnel avec : login, tickets, messages, rôles (user, technicien, admin).

Semaine 1

- Création base de données (users, tickets, messages)

- Connexion mysqli

- Login avec session

Résultat : utilisateur peut se connecter

Semaine 2

- password_hash / password_verify

- Protection des pages

- Gestion des rôles

Résultat : accès sécurisé

Semaine 3

- Création ticket

- Voir ses tickets

Résultat : utilisateur gère ses tickets

Semaine 4 (IMPORTANT)

- Page détail ticket

- Affichage messages (user + technicien)

- Répondre à un ticket

Résultat : conversation complète (chat)

Semaine 5

- Vue technicien (tous les tickets)

- Répondre aux tickets

- Changer statut (ouvert, en_cours, ferme)

Résultat : technicien gère les tickets

Semaine 6

- Admin : créer utilisateurs

- Modifier rôles

Résultat : gestion complète

Règles importantes

- Utiliser mysqli procédural

- Code simple et lisible